**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТЧЁТ**

**о результатах контрольного мероприятия по проверке использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа», объект проверки Юбилейный сельский дом культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры», в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» за 2024 год**

« 09 »апреля 2025 г. № 01-09/1

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной комиссии Екатериновского муниципального района», утвержденного Решением Екатериновского районного Собрания Екатериновского муниципального района от 12.10.2021г № 421, на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной комиссии от 17.02.2025г. № 01-04/1, должностным лицом Контрольно-счетной комиссии председателем Тимофеевой Еленой Владимировной проведено контрольное мероприятие по проверке использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа», объект проверки Юбилейный сельский дом культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры», в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» за 2024 год.

**Предмет контрольного мероприятия**:

- использование средств бюджета, направленных на реализацию мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа Юбилейного сельского дома культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» за 2024 год.

- учредительные, распорядительные бухгалтерские и иные документы, содержащие данные о деятельности объектов проверки (должностных лиц).

**Проверяемый период деятельности:** 2024год.

**Цель контрольного мероприятия:**

оценка законности и эффективности использования бюджетных средств (субсидий бюджетам городских округов и поселений области), направленных на реализацию мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа Юбилейного сельского дома культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры»,в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области».

**Вопросы контрольного мероприятия:**

- анализ нормативных правовых актов, соглашений, регулирующих вопросы предоставления и расходования средств субсидии в 2024 году;

- анализ отчетности (по формам, предусмотренным соглашением) о расходовании средств субсидии и достижении результатов расходования средств субсидии;

- проверка соответствия объемов выполненных подрядчиками работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, фактически выполненным работам (с проведением фактических осмотров с контрольными обмерами выполненных работ);

- проверка соответствия поставленного оборудования по моделям, производителям, годам выпуска.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 17 февраля 2025 года по дату подписания акта.

**Полное название проверяемого объекта:** муниципальное учреждение «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» .

**Юридический и фактический адрес местонахождения юридического лица:** 412120, Саратовская область, м. р-н Екатериновский,рп. Екатериновка, ул. 50 лет Октября, д. 92, ИНН  6412904479, КПП 6412201001, ОГРН 1066446010290.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

 1.В соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденными постановлением Правительства Саратовской области от 3 июля 2020 года № 555-П (далее – Общие требования № 555-П), Положением о методике распределения и Порядке предоставления и распределения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов области на проведениекапитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области», субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям области при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств областного бюджета на соответствующие цели. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа, указанному в приложении к Порядку.

Постановлением администрации ЕМР от 04.12.2023г. № 778 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Екатериновского муниципальноого районе на 2024-2026 годы», в рамках подпрограммы 1 «культурно-досуговые учреждения» предусмотрено:

- мероприятие 1.2. «Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно- досугового типа» с объёмом финансирования на 2024 год в размере 1 500 000  руб., из которых за счет средств областного бюджета 1500,0тыс. руб.;

Согласно Ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 3 к Закону Саратовской области **«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»** от 27 декабря 2023 № 161-ЗСО) министерству культуры Саратовской области на реализацию мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа (межбюджетные трансферты) по разделу 08 подразделу 01 целевой статье 55.1.04.74020 на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 74000,0 тыс.руб.Таблицей 9 приложения 12 к Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено распределение на 2024 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа, из которых бюджету ЕМР – 1 500 000  руб. Между министерством культуры Саратовской области и администрацией ЕМР было заключено Соглашение от 29.01.2024года № 03-03-03/2024-10 о предоставлении о из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Екатериновского муниципального района Саратовской области на проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа (далее – Соглашение № 10). Согласно п.2.1 Соглашения № 10 Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Екатериновского муниципального района Саратовской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: в 2024 году 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств областного бюджета 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Приложением 1 к Соглашению № 10 предусмотрено, что объектом капитального текущего ) ремонта является Юбилейный СДК Муниципального учреждения «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры», п. Юбилейный, ул. Юбилейная, д. 1

Уведомлением № 1-203 об изменении лимитов бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам местным бюджетам на 2024 год от 12.01.2024 года министерством культуры области из областного бюджета доведены до ЕМР по коду бюджетной классификации 0801 5510474020 540 уточненные лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 500 000 руб. Средства субсидии были перечислены на л/с финансового управления администрации ЕМР на общую сумму 1 500 000 руб. Платежными поручениями № 659 от 27.05.2024г.в сумме 944670,31 руб., № 793,794,795 от 18.06.2024 г. в сумме 401217,99 руб., № 316 от 08.07.2024 года в сумме 154111,70 руб. об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2024 год финансовым управлением администрации ЕМР доведены до управления культуры по коду бюджетной классификации 24108013Ж0074020612241, уточненные лимиты бюджетных обязательств в сумме 1500000 руб. Между управлением культуры и кино администрации Екатериновского муниципального района и муниципальным учреждением «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры»( далее -МУ «ЕМЦДК») заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели .

Согласно Отчету по использованию иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа по состоянию 01 января 2025 года поступило средств 1500000 руб., кассовые расходы составили в сумме 1500000 руб.

Подготовку и проверку (экспертизу) сметной документации на выполнение работ по объекту: «п.Юбилейный сельский Дом культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» (адрес: Саратовская обл, Екатериновский район, с.Юбилейная, д.1)» в составе локальных сметных расчетов , ведомостей объемов работ были разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» в соответствии с договором № 176/ПСД от 04.04.2023года заключенным с Муниципальным учреждением «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» в 2023 году . Цена договоров составила 41728 руб., за счет средств местного бюджета.

Согласно положительным заключениям экспертизы № 236/2023-Э, № 237/2023-Э от 05.05.2023года, утвержденных генеральным директором ООО «Стандарт качества», сметная документация по объекту: «Юбилейный сельский Дом культурыМУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» соответствует достоверности определения сметной стоимости, рекомендована к утверждению.

 Закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Законом № 44-ФЗ. МУ «ЕМЦДК» за счет средств субсидии заключило 5 договоров на общую сумму 688 645,79 руб. Договор № 14 от 10.06.2024 года на сумму 337195,53 руб.на выполнение ремонта Юбилейного сельского дома культуры (обустройство навеса, ремонта цоколя, фасада, обустройство уличного туалета сельского дома культуры). Выполнение работ по договору подтверждается актам приема-передачи, счёт-фактурой. В ходе проверки и визуальных осмотров соответствия фактически выполненных работ протоколу согласования договорной цены от 10.06.2024 года нарушений не установлено.

 Договор № 124 от 06.05.2024 года в сумму 96273,50 руб.на выполнение работы по обработке огнезащитными составами деревянных конструкций. Выполнение работ по договору подтверждается протоколом испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины № 111 от 31.05.2024 года, актом о приемке выполненных работ, счёт-фактурой № 240 от 31.05.2024года.

 Договор от 30.05.2024 года в сумме 30400 руб.на поставку товара (жалюзи) в количестве 10 штук. Выполнение работ по договору подтверждается счётом на оплату от 30.05.2024года. В ходе фактического осмотра, проведенного контрольно-счётной комиссии 02.04.2025г. было установлено, что фактическое наличие товара соответствует. Нарушения отсутствуют.

 Договор № 127 от 06.05.2024 года в сумме 91460,66 руб.на выполнение работы по замене оборудования АПС и СОУЭ. Выполнение работ по договору подтверждается счётом на оплату от 06.05.2024года. В ходе проверки и визуального осмотра соответствия фактически выполненных работ акту о приемке выполненных работ нарушений не установлено.

 Договор № 1/2024 от 16.04.2024 года в сумме 133316,00 руб. на выполнение работ по ремонту сцены, стен, облицовке оконных и дверных проемов в здании Юбилейного сельского дома культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» (адрес: Саратовская обл., Екатериновский район, п. Юбилейный, ул. Юбилейная, д.1) в объеме, установленном локальным сметным расчетом. Выполнение работ по договору подтверждается счётом на оплату. В ходе проверки и визуального осмотра соответствия фактически выполненных работ акту о приемке выполненных работ нарушений не установлено.

 Также МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» был заключен муниципальный контракт № 03603001998240000010001(далее – Муниципальный контракт № 0001)от 19.02.2024 года на общую сумму 840 055 рублей 34 копейки на выполнение работ по текущему ремонту Юбилейного сельского дома культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» (адрес: Саратовская обл., Екатериновский район, п. Юбилейный, ул. Юбилейная, д.1), в объеме, установленном локальным сметным расчетом и в соответствии с Техническим заданием. Муниципальный контракт № 0001 от 19.02.2024г. заключен по результатам электронного аукциона (извещение № 0360300199824000001 размещено 30.01.2024 г.)между МУ «ЕМЦДК» (Заказчик) и ИП Гогаевым Джамилем Магомедовичем.В Муниципальный контракт № 0001 вносилось изменение согласно дополнительного соглашения от № 1 от 17 мая 2024 года цена контракта составила 811 354рублей 21копейка  . Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являлся акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и/или счет-фактура. Согласно п.5.11 Муниципального контракта № 0001 для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик проводит экспертизу с привлечением экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперт имеет право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Положительные Справки о соответствии объемов работ от 17.05.2024 года на выполнение услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту : «Текущий ремонт Юбилейныго СДК Муниципального учреждения «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры», п. Юбилейный, ул. Юбилейная, д. 1выданы ООО «Стандарт качества».Оплата по Муниципальному контракту № 0001 произведена в полном объеме в сумме 811 354 руб. 21коп .Выполнение работ по Муниципальному контракту № 0001 в сумме 811 354 руб. 21коп. подтверждается подписанными сторонами (МУ «ЕМЦДК» и ИП Гогаев Д.М.) актами о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат(ф.КС-3).Выборочной проверкой соответствия фактически выполненных работ по муниципальному контракту актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) нарушений не установлено.

 Согласно данным первичных документов и регистров бухгалтерского учета кассовых расходов (объем проверенных средств) субсидии на использование средств областного бюджета, предоставленных бюджету Екатериновского МР в виде субсидий в части расходов на реализацию мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа Юбилейного сельского дома культуры МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры» за 2024 год составили 1 500 000 рублей. Нарушений условий предоставления субсидий не установлено.

 Проверкой наличия подтверждающих документов по производственным операциям, правильности отражения банковских операций в Журнале операций с безналичными денежными средствами и других регистрах бухгалтерского учета, в проверяемом периоде нарушений не установлено.

 Председатель Е.В.Тимофеева